INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA

SGJE — Sistema de Gestión para Junta Escolar

U.E. Naciones Unidas — El Torno, Santa Cruz, Bolivia

Fecha de informe: Junio 2026

Repositorio: github.com/raul140379/sgje

# 1. Resumen Ejecutivo

El SGJE es un sistema web de gestión escolar desarrollado a medida para la Unidad Educativa Naciones Unidas de El Torno, Bolivia. El sistema cubre la administración integral de la junta escolar: gestión académica, tesorería, comunicación con padres, gestión de maestros y delegados de curso, y seguimiento de estudiantes.

El proyecto fue construido por etapas, completando las Etapas 1 y 2 en su totalidad, y avanzando actualmente en la Etapa 3. El sistema está en producción con datos reales de 1,395 usuarios.

# 2. Arquitectura del Sistema

## 2.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Despliegue |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16.2.6 + TypeScript + Tailwind CSS | Vercel — proyecto-0eh3u.vercel.app |
| Backend | Express.js + Prisma ORM 6.7.0 | Railway — sgje-production.up.railway.app |
| Base de Datos | PostgreSQL → migrado a Supabase | Supabase Cloud |
| Auth | JWT (jsonwebtoken) + middleware de roles | En el backend Express |
| Repositorio | GitHub — raul140379/sgje (branch: main) | CI/CD automático vía Vercel + Railway |

## 2.2 Estructura del Proyecto

El repositorio está organizado en dos carpetas principales:

- backend/ — Servidor Express con Prisma ORM, controladores, rutas y scripts de migración

- frontend/ — Aplicación Next.js con rutas por rol (admin, junta, delegate, teacher, student, parent)

### Controladores del Backend

- auth, user, academic, course, student, parent, teacher

- treasury, delegate, meeting, subject, report, notification

### Estructura Frontend (src/app/dashboard/)

- admin/ — layout, page, usuarios, gestion, cursos, estudiantes, padres, maestros, materias, tesoreria, verificacion

- junta/ — layout, page, tesoreria, cargos/nuevo, delegados, reportes

- delegate/ — layout, page, tesoreria, cargos/nuevo, asistencia

- teacher/ — layout, page, tesoreria, reuniones, notificaciones

- student/ — layout, page (en desarrollo)

- parent/ — layout, page, calificaciones, estado de cuenta, maestros (en desarrollo)

# 3. Modelos de Datos (Prisma Schema)

La base de datos está en PostgreSQL (Supabase). Los modelos principales son:

- User — usuarios del sistema con roles (SUPER_ADMIN, JUNTA_ESCOLAR, DELEGATE, TEACHER, PARENT, STUDENT, PORTERO, DIRECTOR, SECRETARY, STAFF)

- Student — con kardex, RUDE, género. kardex NO es @unique (hermanos comparten kardex)

- Parent — con CI, teléfono. Relación muchos-a-muchos con Student vía ParentStudent

- ParentStudent — tabla pivote con campo isTutor para identificar tutores legales

- Teacher — vinculado a User, con especialidades vía TeacherSpecialties

- TeacherSubjectCourse — asignación de maestro a materia y curso específico

- Course — con delegateId para identificar el padre delegado del curso

- Subject — materias fijas por nivel (sin academicYearId). 18 materias con campo de saber

- SubjectGradeConfig — 81 configuraciones de horas por grado/materia

- AcademicYear — gestión académica (año lectivo)

- Trimester — trimestres vinculados a la gestión

- StudentAcademicAssignment — inscripciones de estudiantes a cursos por gestión

- Charge — cargos económicos (aportes, cuotas) con estados parciales

- Payment — pagos realizados vinculados a cargos

- Meeting — reuniones convocadas, con asistencia bloqueada después de 24hs para DELEGATE

- Attendance — asistencia a reuniones

- Notification — notificaciones internas y vía WhatsApp

- Schedule — horarios por curso (día de semana + hora inicio/fin + materia + maestro)

- Task / TaskSubmission — tareas asignadas y entregas de estudiantes

- Note — calificaciones por trimestre, materia y estudiante

# 4. Roles y Permisos

| Rol | Usuario | Permisos principales |
| --- | --- | --- |
| SUPER_ADMIN | admin@sgje.com | Acceso total al sistema |
| JUNTA_ESCOLAR | junta@sgje.com | Tesorería, delegados, reuniones, reportes |
| DELEGATE | Padre asignado por Junta | Mi curso, tesorería, asistencia a reuniones |
| TEACHER | Maestro del colegio | Mi curso, tesorería (lectura), reuniones, notificaciones WA |
| PARENT | Padre de familia | Hijos, calificaciones, estado de cuenta, maestros |
| STUDENT | Estudiante | Calificaciones, tareas, horario, notificaciones |
| PORTERO | Personal de entrada | Verificación de entrada (futuro PWA offline) |

## 4.1 Reglas de Negocio Clave

- DIRECTOR y SECRETARY tienen solo lectura en tesorería

- JUNTA_ESCOLAR y SUPER_ADMIN pueden crear y modificar en tesorería

- El Delegado debe ser un padre con hijo en ese curso específico — lo asigna la Junta

- El Delegado es identificado por isTutor:true en Course.delegateId

- El Tutor Legal es el padre con isTutor:true en ParentStudent

- La asistencia a reuniones se bloquea después de 24 horas para el rol DELEGATE

# 5. Etapas del Proyecto

## 5.1 Etapa 1 — COMPLETADA ✅

Módulos base del sistema de gestión escolar:

- ✅ Login con autenticación JWT y manejo de roles

- ✅ Dashboard Admin (panel de control principal)

- ✅ Gestión de Usuarios (CRUD con roles)

- ✅ Gestión Académica (años lectivos, trimestres)

- ✅ Módulo de Cursos

- ✅ Módulo de Estudiantes con importación masiva desde Excel

- ✅ Módulo de Padres/Tutores con importación masiva desde Excel

- ✅ Módulo de Maestros

- ✅ Módulo de Verificación (portero — entrada online)

## 5.2 Etapa 2 — COMPLETADA ✅

Módulos de gestión económica, comunicación y dashboards por rol:

- ✅ Tesorería completa: cargos, pagos, estado de cuenta con estados parciales

- ✅ Panel Junta Escolar: dashboard, tesorería, cargos, delegados, reportes

- ✅ Dashboard Delegado de Curso: mi curso, tesorería, cargos, asistencia a reuniones

- ✅ Dashboard Maestro Tutor: mi curso, tesorería (solo lectura), reuniones, notificaciones

- ✅ Módulo de Materias con campos de saber (18 materias, 81 configuraciones de horas)

- ✅ Asignación materia + maestro a curso (187 asignaciones activas)

- ✅ Reportes con exportación PDF y Excel (maestros, delegados, económico)

- ✅ Notificaciones internas + WhatsApp (vía enlace wa.me)

- ✅ Importación masiva de estudiantes y padres desde Excel

- ✅ Gestión de tutores legales (isTutor en ParentStudent)

## 5.3 Etapa 3 — EN PROGRESO ⏳

| Módulo | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Notas y Calificaciones | Registro por trimestre, materia y estudiante. API backend construida, páginas teacher/admin creadas. | ⏳ En progreso |
| Dashboard Estudiante | Layout y página principal creados. Stats, tareas recientes, notificaciones, resumen de calificaciones. | ⏳ En progreso |
| Horarios | Asignación de horarios por curso y maestro. Schema diseñado (día de semana + hora inicio/fin). | 🔜 Pendiente |
| PWA Portero | Verificación de entrada offline para el portero. Funcionalidad actual es online (módulo verificación admin). | 🔜 Pendiente |
| Dashboard Padre | Ver hijos, calificaciones, estado de cuenta, maestros del curso, notificaciones, solicitar licencia. | ⏳ En progreso |
| Dominio Personalizado | sgje.nnuu.edu.bo | 🔜 Pendiente |

# 6. Datos en Producción

Tras la migración exitosa a Supabase en junio de 2026, el sistema opera con los siguientes datos reales:

| Entidad | Cantidad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Usuarios totales | 1,395 | ✅ Migrados a Supabase |
| Estudiantes | 644 | ✅ Activos |
| Padres/Tutores | 932 | ✅ Activos |
| Maestros | 26 | ✅ Con especialidades |
| Cursos | 18 | ✅ Con plan de estudios |
| Materias | 18 | ✅ Con 81 configs |
| Asignaciones maestro-materia | 187 | ✅ Activas |
| Cargos económicos | 262 | ✅ Registrados |
| Inscripciones académicas | 547 | ✅ Activas |

# 7. Infraestructura y Despliegue

## URLs de Producción

- Frontend (Vercel): https://proyecto-0eh3u.vercel.app

- Backend (Railway): https://sgje-production.up.railway.app

- Base de Datos: Supabase (PostgreSQL cloud)

- Repositorio: https://github.com/raul140379/sgje — branch main

## Credenciales de Producción

- Admin: admin@sgje.com / admin123

- Junta Escolar: junta@sgje.com / junta123

## Colores del Sistema (Identidad Visual)

- Azul Admin: #1A3A7C

- Celeste: #4A9FD4

- Verde Junta: #0F6E56

- Gris Delegado: #444441

- Café Maestro: #633806

# 8. Decisiones Técnicas Clave

- Prisma 6.7.0 — NO actualizar a 7.x (compatibilidad con producción)

- kardex en Student NO es @unique — hermanos de familia pueden compartir el mismo kardex

- Delegado = padre con isTutor:true vinculado al curso via Course.delegateId

- Tutor legal = isTutor:true en tabla ParentStudent

- Materias sin academicYearId — son fijas por nivel educativo

- Base de datos migrada de Railway PostgreSQL a Supabase para mayor estabilidad

- CI/CD automático: Vercel despliega el frontend y Railway despliega el backend en cada push a main

# 9. Próximos Pasos (Etapa 3 Restante)

Los módulos pendientes para completar la Etapa 3 son, en orden de prioridad:

1. Notas y calificaciones

Completar el registro de notas por trimestre, materia y estudiante. La API backend ya existe.

2. Dashboard del Padre

Ver hijos, calificaciones, estado de cuenta, lista de maestros, solicitar licencia y notificaciones.

3. Dashboard del Estudiante

Completar módulo de tareas y funcionalidad completa de calificaciones.

4. Módulo de Horarios

Asignación de horarios por curso y maestro, con visualización por día de semana.

5. PWA para Portero

Verificación de entrada offline con sincronización posterior.

6. Dominio Personalizado

Configurar sgje.nnuu.edu.bo apuntando al frontend en Vercel.